## Slide 1: AVANCE PEQ 2016-2020 Oficina Asesora de Planeación y TIC Seguimiento Junio 30 de 2017

## Slide 2: RESULTADO PEQ – CRA 30 de junio 2017
.
OBJETIVO DEL SECTOR | OBJETIVO ESTRATÉGICO CRA | Número Productos | Avance en Productos | Avance %
Formular las políticas, normativa, regulación y demás instrumentos legales y de gestión, mediante la presentación y aprobación de las mismas , para mejorar la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico, consolidar un mejor sistema de Ciudades amables y productivas, mejorar la calidad de vida de las personas en el territorio nacional, contribuyendo con la disminución del déficit de vivienda urbana, y con el desarrollo económico de Colombia. | Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. | 15 | 3,5 | 23%
Fortalecer los mecanismos de interacción del Sector hacia sus públicos de interés, mediante oportunidad y pertinencia en los procesos de atención, asistencia técnica, capacitación y entrega de información, para mejorar la percepción de las partes interesadas y la transparencia de las Entidades del Sector | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | 15 | 9,11 | 61%

## Slide 3: RESULTADO PEQ – CRA 30 de junio 2017
.
OBJETIVO DEL SECTOR | OBJETIVO ESTRATÉGICO CRA | Número Productos | Avance en Productos | Avance %
Incrementar la cantidad de alianzas estratégicas y APPs en el Sector, mediante la interacción con Gremios, Entidades involucrados en el Sector, Entidades de cooperación internacional, Entidades territoriales y en general cualquier Ente externo al Sector, que permitan incrementar recursos, generar conocimientos técnicos adicionales, implementar programas y proyectos de vivienda y APSB. | Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio. | 2 | 1,25 | 63%
Mejorar el desempeño de los servidores públicos, mediante estrategias de gestión de talento humano que permitan contar con personal competente, suficiente y motivado, para el logro de los objetivos del Sector. | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | 3 | 1,1 | 37%
Mejorar los procesos y la tecnología que usa el Sector, mediante proyectos de modernización tecnológica y administrativa que permitan prestar servicios de manera eficiente, eficaz y efectiva. | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | 1 | 0,22 | 22%
Contar con los recursos necesarios en el Sector, que garanticen la continuidad de los programas y planes de cada Entidad, mediante la realización de planes y proyectos atractivos, la gestión ante el Gobierno Nacional, el buen manejo de los recursos y la adecuada planeación de las inversiones | Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector. | 1 | 0,46 | 46%
 | Totales | 37 | 15,64 | 42%

## Slide 4: PROYECTO ESTRATÉGICO: Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia
OBJETIVO ESTRATÉGICO CRA :Promover a través de la regulación, las condiciones de mercado adecuadas para la prestación de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTOR :Formular las políticas, normativa, regulación y demás instrumentos legales y de gestión, mediante la presentación y aprobación de las mismas , para mejorar la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico, consolidar un mejor sistema de Ciudades amables y productivas, mejorar la calidad de vida de las personas en el territorio nacional, contribuyendo con la disminución del déficit de vivienda urbana, y con el desarrollo económico de Colombia.

## Slide 5: PROYECTO ESTRATÉGICO: Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de acueducto y alcantarillado de más de 5.000 suscriptores orientado a incrementar los niveles de eficiencia
INDICADOR | 2017 |  | 
 | META | PRODUCTO | Avance primer semestre
Resolución definitiva publicada | 3 | 1. Cálculo del DEA | 0%
 |  | 2. Ajuste régimen de calidad y descuentos | 100%
 |  | 3. Actualización mercado regional | 0%

## Slide 6
 | 2017 |  | 
INDICADOR | META | PRODUCTO | Avance primer semestre
Resolución definitiva publicada | 1 | 1. Marco tarifario de acueducto y alcantarillado (menos de 5.000 suscriptores) | 0%
PROYECTO ESTRATÉGICO: Desarrollar instrumentos que contribuyan a la mejora de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado y el incremento de cobertura en pequeños prestadores (menos de 5.000 suscriptores)

## Slide 7
INDICADOR | META | PRODUCTO | Avance primer semestre
Resolución definitiva publicada | 2 | 1. Actualización de la Resolución 315 de clasificación de niveles de riesgo y de la Resolución 201 de PGR para los servicios de acueducto y alcantarillado. (Clasificación prestadores AA) | Pasa a 2018 la Res Definitiva
 |  | 2. Regulación de asociaciones público privadas AA | 100%
PROYECTO ESTRATÉGICO: Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de acueducto y alcantarillado y para promover el desarrollo del mercado

## Slide 8
PROYECTO ESTRATÉGICO: Definir instrumentos regulatorios que incentiven el uso eficiente y de ahorro del agua y reducción de impactos en fuentes hídricas
 | 2017 |  | 
INDICADOR | META | PRODUCTO | Avance primer semestre
Resolución definitiva publicada | 2 | 1. Definición de criterios tarifarios para la opción de medición de vertimientos | 0%
 |  | 2. Consumo suntuario | 0%

## Slide 9
PROYECTO ESTRATÉGICO: Desarrollar instrumentos para fortalecer la aplicación del marco tarifario de aseo de más de 5.000 suscriptores promoviendo la mejora del servicio, el desarrollo del aprovechamiento y la limpieza urbana
INDICADOR | META | PRODUCTO | Avance primer semestre
Resolución definitiva publicada | 1 | 1. Provisión de inversiones aprovechamiento | 100%

## Slide 10
PROYECTO ESTRATÉGICO: Desarrollar instrumentos que contribuyan a la mejora de la prestación del servicio de aseo y el incremento de cobertura en pequeños prestadores (menos de 5.000 suscriptores) promoviendo la regionalización
INDICADOR | META | PRODUCTO | Avance primer semestre
Resolución definitiva publicada | 1 | 1. Marco tarifario de aseo (menos de 5.000 suscriptores (Quedo solo trámite) | Res. Definitiva para 2018

## Slide 11
PROYECTO ESTRATÉGICO: Definir instrumentos para fortalecer la evaluación de prestadores de aseo y para promover el desarrollo del mercado
 | 2017 |  | 
INDICADOR | META | PRODUCTO | Avance primer semestre
Resolución definitiva publicada | 2 | 1. Actualización de la Resolución 315 de clasificación de niveles de riesgo y de la Resolución 201 de PGR para los servicios de aseo. (SR14) | Pasa a 2018
 |  | Modificación artículo 71 de la Res. CRA 720 de 2015 | 0%
 |  | 2. Por el cual se desarrolla el artículo 72 de la Res. CRA 720 de 2015 y se adiciona la cláusula 10 del anexo No. 1 de la Resolución CRA 778 de 2016 y el artículo 4 de la Resolución CRA 233 de 2002 (antes competencia). | 0%

## Slide 12
PROYECTO ESTRATÉGICO: Optimizar los procedimientos asociados a actuaciones particulares de los prestadores de los servicios públicos de agua potable y saneamiento
 | 2017 |  | 
INDICADOR | META | PRODUCTO | Avance primer semestre
Resolución definitiva publicada | 2 | 1. Actualización Resolución 271 de procedimiento de modificación de fórmulas tarifarias | 0%
 |  | 2. Ampliación plazo Res. 783 de 2016 | 0%
 |  | 2. Modificación requisitos para verificación de motivos de las áreas de servicios exclusivo (Revisión integral de la Regulación…) | Res. Definitiva para 2018

## Slide 13
PROYECTO ESTRATÉGICO: Establecer condiciones regulatorias particulares acorde con los requerimientos de los prestadores de los servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo a nivel nacional
 | 2017 |  | 
INDICADOR | META | PRODUCTO | Avance primer semestre
Actos administrativos tramitados acorde con demanda | 100% | Actuaciones particulares tramitadas | 50%

## Slide 14: PROYECTO ESTRATÉGICO: Implementar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) en la regulación que expida la CRA como instrumentos para incorporación de mejores prácticas internacionales en el marco de los compromisos de Colombia con la OCDE
OBJETIVO ESTRATÉGICO CRA : Implementar estrategia de gestión misional que posicione a la CRA como referente regulatorio.
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTOR : Fortalecer los mecanismos de interacción del Sector hacia sus públicos de interés, mediante oportunidad y pertinencia en los procesos de atención, asistencia técnica, capacitación y entrega de información, para mejorar la percepción de las partes interesadas y la transparencia de las Entidades del Sector

## Slide 15: PROYECTO ESTRATÉGICO: Implementar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) en la regulación que expida la CRA como instrumentos para incorporación de mejores prácticas internacionales en el marco de los compromisos de Colombia con la OCDE
INDICADOR | META | PRODUCTO | Avance primer semestre
Número de pilotos desarrollados | 1 | Proyecto de regulación con aplicación de la metodología AIN | 28%

## Slide 16
PROYECTO ESTRATÉGICO: Generar conocimiento que permita mejorar la eficiencia de los instrumentos normativos, regulatorios y de política del sector de agua potable y saneamiento básico
 | 2017 |  | 
INDICADOR | META | PRODUCTO | Avance primer semestre
Documentos y/o estudios para el análisis y desarrollo del sector de APSB | 1 | 1. Estudios asociados al desarrollo del sector de APSB | 50%
Documentos de seguimiento y/o análisis de medidas regulatorias | 1 | Documento seguimiento aplicación ajuste consumo básico | 50%
Número de publicaciones con artículos estratégicos del sector y la regulación | 1 | Publicación anual | 0%
Número de documentos de política (Conpes) y normas sectoriales (decretos) construidas con apoyo de la UAE CRA | 1 | Documento propuesta para la formulación de política y/o desarrollos normativos con enfoque ambiental sobre energía renovable. | 0%

## Slide 17
PROYECTO ESTRATÉGICO: Implementar un plan de asistencia técnica y capacitación con enfoque territorial para facilitar la aplicación y conocimiento de los marcos regulatorios de acueducto y alcantarillado y de aseo
 | 2017 |  | 
INDICADOR | META | PRODUCTO | Avance primer semestre
Talleres regionales | 5 | Talleres regionales | 100%
Instrumentos para divulgar los desarrollos regulatorios | 2 | Instrumentos de divulgación | 100%

## Slide 18
PROYECTO ESTRATÉGICO: Fortalecer los procesos de participación ciudadana y de rendición de cuentas orientados a divulgar las propuestas regulatorias y el resultado de la gestión institucional
 | 2017 |  | 
INDICADOR | META | PRODUCTO | Avance primer semestre
Porcentaje de jornadas de participación ciudadana realizadas acorde con la agenda regulatoria anual | 95% | Porcentaje de jornadas de participación programadas realizadas en la vigencia | 33%
Jornadas de rendición de cuentas en el marco de la estrategia de transparencia | 1 | Jornada de rendición de cuentas a nivel nacional | 0%
Porcentaje de actividades de la estrategia de comunicaciones ejecutadas utilizando los diferentes medios disponibles dirigidas a los diferentes stakeholders y orientada a divulgar la gestión institucional, los desarrollos regulatorios y avances sectoriales | 95% | Porcentaje de actividades programadas ejecutadas | 50%

## Slide 19
PROYECTO ESTRATÉGICO: Estructurar e implementar una estrategia posicionamiento con cooperantes internacionales y de intercambio de experiencias con países a nivel mundial
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTOR : Incrementar la cantidad de alianzas estratégicas y APPs en el Sector, mediante la interacción con Gremios, Entidades involucrados en el Sector, Entidades de cooperación internacional, Entidades territoriales y en general cualquier Ente externo al Sector, que permitan incrementar recursos, generar conocimientos técnicos adicionales, implementar programas y proyectos de vivienda y APSB.
OBJETIVO ESTRATÉGICO CRA : Estructurar e implementar una estrategia posicionamiento con cooperantes internacionales y de intercambio de experiencias con países a nivel mundial

## Slide 20
PROYECTO ESTRATÉGICO: Estructurar e implementar una estrategia posicionamiento con cooperantes internacionales y de intercambio de experiencias con países a nivel mundial
 | 2017 |  | 
INDICADOR | META | PRODUCTO | Avance primer semestre
Número de acuerdos y/o apoyos de cooperantes internacionales | 1 | Acuerdos de cooperación en implementación | 60%
Número de eventos internacionales para presentar y promocionar los desarrollos regulatorios de APSB de Colombia | 1 | Evento internacional con participación de la CRA | 65%

## Slide 21: PROYECTO ESTRATÉGICO: Fortalecer la estructura institucional de la CRA para responder a los requerimientos sectoriales y para la implementación del AIN
OBJETIVO ESTRATÉGICO CRA : Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector.
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTOR : Mejorar el desempeño de los servidores públicos, mediante estrategias de gestión de talento humano que permitan contar con personal competente, suficiente y motivado, para el logro de los objetivos del Sector.

## Slide 22: PROYECTO ESTRATÉGICO: Fortalecer la estructura institucional de la CRA para responder a los requerimientos sectoriales y para la implementación del AIN
 | 2017 |  | 
INDICADOR | META | PRODUCTO | Avance primer semestre
Propuesta normativa para ajustar la estructura de a UAE CRA | 1 | Propuesta de decreto de estructura de planta | 25%

## Slide 23: PROYECTO ESTRATÉGICO: Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTOR : Mejorar los procesos y la tecnología que usa el Sector, mediante proyectos de modernización tecnológica y administrativa que permitan prestar servicios de manera eficiente, eficaz y efectiva.
OBJETIVO ESTRATÉGICO CRA : Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector.

## Slide 24: PROYECTO ESTRATÉGICO: Implementar el Marco de Referencia de Arquitectura TI de Colombia para habilitar la estrategia GEL
 | 2017 |  | 
INDICADOR | META | PRODUCTO | Avance primer semestre
(Número de metas GEL cumplidas / Número total de metas por cumplir)* 100 | 100% | Porcentaje de cumplimiento de metas | 22%

## Slide 25: PROYECTO ESTRATÉGICO: Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivísticos, gestión de servicios de TIC’s, MECI, etc.)
OBJETIVO ESTRATÉGICO CRA : Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector.
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTOR : Mejorar el desempeño de los servidores públicos, mediante estrategias de gestión de talento humano que permitan contar con personal competente, suficiente y motivado, para el logro de los objetivos del Sector.

## Slide 26: PROYECTO ESTRATÉGICO: Optimizar la gestión administrativa para apoyar de manera eficiente el logro de las metas institucionales (Normas de contabilidad NICS, instrumentos archivísticos, gestión de servicios de TIC’s, MECI, etc.)
 | 2017 |  | 
INDICADOR | META | PRODUCTO | Avance primer semestre
Porcentaje de actividades requeridas para fortalecer la gestión institucional ejecutadas | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | 26%

## Slide 27
PROYECTO ESTRATÉGICO: Fortalecer las capacidades de los funcionarios de la UAE CRA orientada a lograr la excelencia a nivel misional y en los procesos de apoyo ( plan de capacitación, intercambio de experiencias sectoriales e intersectoriales a nivel nacional e internacional, plan de talento humano, clima organizacional, concurso de méritos, plan de bienestar, teletrabajo)
 | 2017 |  | 
INDICADOR | META | PRODUCTO | Avance primer semestre
Porcentaje de actividades identificadas para fortalecer las competencias y el talento humano de la UAE CRA | 100% | Porcentaje de actividades programas ejecutadas | 59%

## Slide 28: PROYECTO ESTRATÉGICO: Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones.
OBJETIVO ESTRATÉGICO CRA : Fortalecer la gestión institucional para enfrentar los retos del sector.
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTOR : Contar con los recursos necesarios en el Sector, que garanticen la continuidad de los programas y planes de cada Entidad, mediante la realización de planes y proyectos atractivos, la gestión ante el Gobierno Nacional, el buen manejo de los recursos y la adecuada planeación de las inversiones

## Slide 29: PROYECTO ESTRATÉGICO: Fortalecer la planeación presupuestal de la Entidad, bajo la metodología de presupuesto orientado a resultados, mediante la implementación de herramientas de programación, formulación y seguimiento de los proyectos de inversión, de tal forma que se pueda contar con los recursos necesarios, mejorar la eficiencia en su manejo y facilitar la toma de decisiones.
INDICADOR | META | PRODUCTO | Avance primer semestre
Porcentaje de ejecución presupuestal | 92% | Ejecución presupuestal | 46%

## Slide 30: LOGROS MISIONALES PRIMER SEMESTRE
Tres Resoluciones Definitivas de los Proyectos Regulatorios :
Metodología DEA
Calidad y descuentos
Provisión de inversiones

## Slide 31: LOGROS MISIONALES PRIMER SEMESTRE
Tres Resoluciones de trámite de los siguientes Proyectos Regulatorios
Metodología DEA
Calidad y descuentos
Ampliación plazo de la Res. 783 de 2016

## Slide 32: LOGROS FORTALECIMIENTO PRIMER SEMESTRE
Adición presupuestal de $698 MM, xx% del presupuesto total, para Sistemas de información $298 MM y para Marco Regulatorio $400 MM.
Cooperación Internacional

## Slide 33
LOGROS FORTALECIMIENTO PRIMER SEMESTRE
-Se presentó y fue aceptada una persona en el curso Aguas subterráneas seguridad hídrica y gobernanza con énfasis en ámbitos fronterizos, con la Cooperación española, a realizarse en Montevideo (Uruguay), al cual no se pudo asistir por costos.
-Se presentó la candidatura del Comisionado Julio Aguilera, al curso Gestión del riesgo de desastres y sostenibilidad ambiental, no se logró el cupo.
Cooperación Internacional-Cursos
Se presentaron candidatos al programa para futuros lideres para política pública de agua. Se esta esperando la respuesta. A desarrollarse en Australia.
Se obtuvo la invitación para el curso Gestión de Tecnología para el tratamiento de aguas residuales, pero no fue posible presentar el candidato.
Participación de un funcionario (Raíza Marenco) en el curso Herramientas para el diseño e implementación de infraestructura verde en el sector de Agua en Perú y Colombia, en Cuzco Perú.

## Slide 34
LOGROS FORTALECIMIENTO PRIMER SEMESTRE
Cooperación Internacional- Cursos
Cursos Adaptación al cambio climático, enfrentando las consecuencias, en Tailandia, no fue posible asistir porque no cubría tiquetes.
-Se presentaron y fueron aprobados dos funcionarios (Daniela Soto y Samuel Alfonso) al curso Seminario de reforma e innovación de los servicios públicos, en China.
-Se consiguió el curso reporteros Omnimedia para países en desarrollo, no se presentó ningún candidato.
-Se consiguió el seminario para encargados de prensa y periodistas para países hispanoamericanos, no se presentó ningún candidato.
Curso Gestión de Proyectos de Desarrollo, virtual, no se presentaron candidatos.

## Slide 35
LOGROS FORTALECIMIENTO PRIMER SEMESTRE
Cooperación Técnica Internacional-
Cursos Adaptación al cambio climático, enfrentando las consecuencias, en Tailandia, no fue posible asistir porque no cubría tiquetes.
A través dela Fundación Getulio Vargas, se presentó un proyecto al BID, para la presentación de bienes públicos regionales, entre Colombia, Argentina y Brasil, como países participantes. Se esta esperando la respuesta.
En Marzo se participó en el programa KSP, para fortalecer las capacidades nacionales en la industria del agua y el agua residual. En Bogotá.

## Slide 36: LOGROS DE COMUNICACIONES PRIMER SEMESTRE
Noticra
Se han desarrollado los siguientes instrumentos de divulgación:
Talleres
Participación en eventos

## Slide 37: AVANCES PRIMER SEMESTRE
Chart: Comportamiento Presupuesto CRA a 30 de Junio 2017 en Millones de $
| Presupuesto inicial CRA | Compromisos | Obligaciones
 | 15402 | 8910 | 7147

## Slide 38: AVANCES PRIMER SEMESTRE
Chart: Comportamiento Presupuesto CRA a 30 de Junio 2017 en porcentaje de ejecución
| Presupuesto inicial CRA | Compromisos | Obligaciones
 | 1 | 0.5785 | 0.46403

## Slide 39: LO QUE HACE FALTA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
10 Resoluciones definitivas
10 resoluciones de Trámite
Ver agenda Regulatoria versión 3.

## Slide 40
Adición presupuestal de $698 MM, lo que representa el 21% del presupuesto total inicial de inversión, para Sistemas de información $298 MM y para Marco Regulatorio $400 MM.
LO QUE HACE FALTA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
Chart: Aumento del 5% del presupuesto de la CRA por adición de 698 Millones
| Presupuesto inicial 2017 | Presupuesto con adición 2017
 | 15402 | 16100

## Slide 41
LO QUE VIENE PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
-Definición de candidatos para el curso virtual de derecho internacional de aguas en América Latina.
-Abordaje de derechos humanos para la gestión integral del recurso hídrico. Es un curso virtual.
Cooperación Internacional
Presentación de la funcionaria Natalia Guzmán, al curso de Política Pública de los Servicios de Agua y Alcantarillado.
En el mes de julio la CRA participará en el seminario internacional a realizarse en Rio de Janeiro, Aspectos Regulatorios Saneamiento y Recursos Hídricos.
Esta en proceso la suscripción de un memorando de entendimiento, para el intercambio de experiencias en materia regulatoria del sector de agua y saneamiento básico.

## Slide 42
LO QUE VIENE PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
Esta prevista la participación del Director Ejecutivo, en la Asamblea No. 17 de Aderasa y en el Foro Iberoamericano de Regulación, a desarrolle en la ciudad Florianópolis (Brasil), en septiembre de 2017 y en el Congreso Brasilero de Regulación.
Cooperación Internacional
Se presentó para solicitud de cofinanciación ante la Cooperación española el estudio definición de acciones sectoriales que garanticen un mayor impacto de la regulación tarifaria de los servicios AAA.
Esta en parte precontractual la firma del pacto de cooperación entre la CAF y la CRA, para la evaluación de impacto del proyecto regulatorio de Calidad y descuentos.

## Slide 45
Proyectos Regulatorios de Acueducto y Alcantarillado
Metodología DEA
Marco Tarifario A y A pequeños
APP A y A
Mercados Regionales
Clasificación prestadores A y A
Calidad y Descuentos
Incentivan el uso eficiente y de ahorro del agua y reducción de impactos en fuentes hídricas
Consumo Suntuario
Tarifa con Medición de Vertimientos

## Slide 46
Proyectos Regulatorios de Aseo
Marco Tarifario Aseo Pequeños
Áreas de Servicio Exclusivo
Desarrollo del Artículo 72 de la Res CRA 720 de 2015
APP Aseo
Aprovechamiento-Provisión de Inversiones
Modificación Art. 71 Res. CRA 720 de 2015

## Slide 47
Otros Proyectos Regulatorios
Procedimiento único modificación Fórmulas Tarifarias
Revisión Integral de la Regulación del Sector APSB
Ampliación del Plazo de la Res. CRA 783 de 2016

## Slide 50
Página web: www.cra.gov.co
Twitter: @cracolombia
YouTube: crapsbcol
Facebook: Comisión de Regulación CRA
Correo electrónico: correo@cra.gov.co
PBX: (1) 4873820 Línea Nacional: 018000517565